附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 急诊楼增设外挂疏散楼梯（尾款） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | | | | | |
| 项目负责人 | | 杜连海 | | | | | 联系电话 | 13370109529 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 58.261875 | | 0 | 10 | | 0% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 58.261875 | | 0 | — | | 0% | | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2021年11月30日前完成改造施工；2021年12月14日前完成项目验收。急诊楼通过增设外挂疏散楼梯，增强了医院的消防保障能力，确保消防系统有效运行。为医护人员及患儿提供了最强的安全保障，减少医院安全事故，完善了国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院突发应急防控功能。最大限度的保障医护人员及患儿的生命安全。 | | | | | | 2021年11月30日前完成改造施工；2021年12月14日前完成项目验收。急诊楼通过增设外挂疏散楼梯，增强了医院的消防保障能力，确保消防系统有效运行。为医护人员及患儿提供了最强的安全保障，减少医院安全事故，完善了国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院突发应急防控功能。最大限度的保障医护人员及患儿的生命安全。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 急诊楼增设外挂疏散楼梯采购项目 | | | 1 | 1 | | 15 | | 15 |  | |
| 质量指标 | 达到的质量验收规程 | | | 符合北京市建筑施工规范要求 | 符合北京市建筑施工规范要求 | | 8 | | 8 |  | |
| 竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | | 7 | | 7 |  | |
| 时效指标 | 完成项目施工 | | | 11月30日 | 11月30日 | | 5 | | 5 |  | |
| 完成项目验收 | | | 12月14日 | 12月14日 | | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 58.261875万元 | 58.261875万元 | | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 医院的消防保障能力提升 | | | 为医护人员及患儿提供了最强的安全保障 | 为医护人员及患儿提供了最强的安全保障 | | 5 | | 4 |  | |
| 社会效益  指标 | 提高了应急疏散防控功能 | | | 最大限度的保障医护人员及患儿的生命安全 | 最大限度的保障医护人员及患儿的生命安全 | | 5 | | 4 |  | |
| 生态效益  指标 | 增设外挂疏散楼梯，极大提升应急疏散能力 | | | 职工工作、患者生活更加安全便利 | 职工工作、患者生活更加安全便利 | | 10 | | 8 |  | |
| 可持续影响指标 | 增强了医院的消防保障能力，确保消防系统有效运行 | | | 为医护人员及患儿提供了最强的安全保障，减少医院安全事故 | 为医护人员及患儿提供了最强的安全保障，减少医院安全事故 | | 10 | | 8 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 医院受益职工/就诊患者满意度 | | | 100% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 社会公众对医院基础设施的满意度 | | | 100% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 94 |  | |