|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 儿童医院发热门诊提升改造 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 杜连海 | | | | | 联系电话 | 13370109529 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 1,370.65 | | 1,370.65 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1,370.65 | | 1,370.65 | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过对发热门诊提升改造，可完善医院流程，优化医患动线，严防院内交叉感染，减少患者在医院的等候时间，完善了国家儿童医学中心的防控功能，极大地提升了医院在突发重大公共卫生事件时的应对能力。 | | | | | | 通过对发热门诊提升改造，可完善医院流程，优化医患动线，严防院内交叉感染，减少患者在医院的等候时间，完善了国家儿童医学中心的防控功能，极大地提升了医院在突发重大公共卫生事件时的应对能力。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发热门诊提升改造项目 | | | 1栋 | 1栋 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 达到的质量验收规程 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成项目施工 | | | 10月 | 10月 | 10 | 10 | |  | |
| 完成项目验收 | | | 10月 | 10月 | 10 | 10 | |  | |
| 项目实施满意度调查 | | | 10月 | 12月 | 5 | 4 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 1370.65万元 | 1370.65万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 医院服务的条件改善方面 | | | 得到改善和提高，增强疫情防控能力 | 得到改善和提高，增强疫情防控能力 | 5 | 4 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提供良好的工作、就诊环境 | | | 环境优良，完善医院流程，严防院内交叉感染，减少患者在医院的等候时间 | 环境优良，完善医院流程，严防院内交叉感染，减少患者在医院的等候时间 | 5 | 4 | |  | |
| 生态效益  指标 | 配套设施的建成或改造为全院职工的工作、生活/患者的就诊、治疗带来便利方面 | | | 职工工作、患者生活更加便利 | 职工工作、患者生活更加便利 | 5 | 4 | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障和推动医院内涵式发展方面 | | | 得到保障和推动，提高发热患儿筛查能力 | 得到保障和推动，提高发热患儿筛查能力 | 5 | 4 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对医院基础设施的满意度 | | | 90% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 1000 | 95 | |  | |